Приложение

Мониторинг реализации комплексных планов развития (комплексных инвестиционных планов модернизации экономики) сельских поселений  с монопрофильной структурной экономики муниципального образования Каневской район за 4 квартал 2010 года

| Наименование меры | Поступило денежных средств, тыс. руб. | Освоено денежных средств, тыс. руб. | Результаты реализации меры, в том числе промежуточные |
| --- | --- | --- | --- |
| Новодеревянковское сельское поселение |
| Строительство сетей газопровода среднего и низкого давления общей протяженностью 5 км. | 14000,00 — краевой бюджет | 10760,00 | На хуторах Вольный, Ленинский, Приютный и Албаши построена газопроводная линия общей протяженностью 8,6 км. Это позволяет улучшить качество жизни населения и повысить инвестиционную привлекательность территории. |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Новодеревянковского с/п | 1787,00 — краевой бюджет 1787,00 — местный бюджет | 3574,00 | Произведен капитальный ремонт дороги по ул. Восточной: гравийным покрытием отремонтировано 508 м и асфальто – бетонным 645 м. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Модернизация тракторного парка в растениеводстве, модернизация МТФ № 1 ОАО «Дружба» | 40000,00 — внебюджетные источники | 40000,00 | Сельскохозяйственные работы выполнены в установленные агротехнические сроки с меньшими затратами. Повысилась продуктивность животных в среднем на 16,4%. |
| Благоустройство территории населенных пунктов Новодеревянковского сельского поселения | 1375,00 — местный бюджет | 1375,00 | Поддержание систем уличного освещения в технически-исправном состоянии –произведена реконструкция уличного освещения по ул. Садовой; произведена замена светильников на энергосберегающие, осуществлен текущий ремонт уличного освещения по ул. Мира и Ленина. Поддержание санитарного порядка на улицах населенных пунктов и в местах массового отдыха, озеленение территории сельского поселения. Данные меры создают комфортные условия для проживания и повышают привлекательность территории. |
| Итого: | 58949 | 55709,0 |  |
| Кубанскостепное сельское поселение |
| Строительство пристроек к коровникам № 1.2.3.4 и доильного зала на МТФ № 1 ОАО Кубанская степь | 48600,0 — внебюджетные источники | 48600,0 | Увеличение производства молока до 5 литров в сутки. В 2010 году надоено молока на 46 % больше, чем в 2009 году |
| Благоустройство территории населенных пунктов Кубанскостепного сельского поселения | 333,0 — местный бюджет | 333,0 | Поддержание систем уличного освещения в технически-исправном состоянии. Обеспечение санитарного порядка на улицах населенных пунктов и в местах массового отдыха, озеленение территории. |
| Итого: | 48933,0 | 48933,0 |  |
| Стародеревянковское сельское поселение |
| Улучшение инженерной инфраструктуры. Газификация | 1245,0 — местный бюджет | 1245,0 | Повышение уровня газификации населенных пунктов (х.Мигуты, ул.Казачья), доведение данного показателя до 86%. Создание комфортных условий для проживания жителей Стародеревянковского поселения. |
| Снижение напряженности на рынке труда. Численность граждан, принимающих участие в общественных работах. | 21,5 — местный бюджет | 21,5 | Трудоустроено в 2010 году 8 человек. Приняли участие в общественных работах - 4 человека |
| Итого: | 1266,5 | 1266,5 |  |
| Красногвардейское сельское поселение |
| Строительство газопровода станицы Александровской | - | - | В 2010 году подготовлена проектно-сметная документация газопровода ст. Александровской, проведена экспертиза проекта в ноябре 2010 года. Финансирование в размере 14 млн. (7 млн. - краевой бюджет и 7 млн. - районный бюджет) запланировано на 2011 год. |
| Разработка территориального планирования и градостроительной документации | - | - | В 2010 году заключено соглашение на разработку документов территориального планирования (разработчик — ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»), генеральный план находится в стадии разработки. Результат — создание благоприятных условий для проживания, создание перспектив социально-экономического развития территории. |
| Новоминское сельское поселение |
| Реконструкция линий водоснабжения в течение 2010 года | 1100,0 — местный бюджет | 1100,0 | Ведется разработка проектно-сметной документации по реконструкции линий водоснабжения. Монтажные работы по реконструкции линии водоснабжения в ст.Новоминской перенесены на 2011 год. |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог Новоминского сельского поселения | краевой бюджет – 3054,8 местный бюджет – 4065,2 | 7120,00 | Произведен капитальный ремонт дорог ул.Котовского от ул.Ленина и ул.Ленина от ул.Советской до ул.Партизанской. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Замена действующих светильников ДРЛ-250Вт,ДРЛ-400Вт на энергосберегающие, мощностью 150Вт,70Вт по ул.Кирова | краевой бюджет – 159,0 местный бюджет – 159,0 | 318,00 | Поддержание систем уличного освещения в технически-исправном состоянии. Заменены светильники по ул.Кирова |
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | краевой бюджет – 300,0 1300,00 — местный бюджет | 1600,00 | Разработаны документы территориального планирования (разработчик — ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»), генеральный план находится в стадии проведения публичных слушаний. Результат — создание благоприятных условий для проживания, создание перспектив социально-экономического развития территории. |
| Строительство оптово-розничного комплекса по заготовке и реализации сельскохозяйственной продукции | - | - | Подготовлено инвестиционное предложение, разработан бизнес-план, поиск инвестора |
| Строительство ветроэлектростанции (ВЭЛ) мощностью 176 млн.кВтч/год | 1000,0 — внебюджетные источники | 1000,0 | Заключено соглашение на IX Международном инвестиционном Форуме в г. Сочи с ООО «ВЭС-ЮГ» в 2010 году, подготовка и оформление земельно-правовой документации |
| Строительство сельскохозяйственного предприятия по выращиванию и переработке грибов-шампиньонов | - | - | Оформление земельно-правовой документации, заключение договора аренды с ООО консервное предприятие «Русское поле Албаши» |
| Итого: | 11138,0 | 11138,0 |  |
| Челбасское сельское поселение |
| Проведение ремонта и реконструкции улично-дорожной сети по ул. Коммунаров от ул. Красноармейской до ул. Базарной в муниципальном образовании Челбасского сельского поселения | краевой бюджет – 1068,0 местный бюджет – 1067,0 | 2135,0 | Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Коммунаров. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Проведение ремонта и реконструкции улично-дорожной сети по ул. Базарной от ул. Коммунаров до ул. Красной в муниципальном образовании Челбасского сельского поселения | краевой бюджет – 832,0 местный бюджет – 832,0 | 1664,0 | Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Базарной. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | краевой бюджет – 300,0 местный бюджет – 1000,0 | 1300,0 | Разработан проект «Генеральный план Челбасского сельского поселения Каневского района Краснодарского края» (разработчик — ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»), утвержден решением Совета Челбасского сельского поселения от 21.12.10 г. Результат — создание благоприятных условий для проживания, создание перспектив социально-экономического развития территории. |
| Модернизация технологических процессов в ЗАО «Племзавод «Воля» на основе реконструкции консервного производства | 5000,0 — внебюджетные источники | 5000,0 | Увеличение мощности по переработке овощей и фруктов в 1,5 раза, расширился рынок сбыта продукции. |
| Реконструкция 2-х молочных ферм (МТФ-3 и МТФ – 5) в ОАО «Родина» | 82000,0 — внебюджетные источники | 82000,0 | Увеличение производства молока до 17,5 литров в сутки. В 2010 году надоено молока на 7 % больше, чем в 2009 году |
| Итого: | 92099,0 | 92099,0 |  |
| Привольненское сельское поселение |
| Замена водопроводных сетей на полиэтиленовые, общей протяженностью 7,5 км. | 296,6 — местный бюджет | 296,6 | Оплачена проектно-сметная документация для вхождения в ФЦП «Социальное развитие села до 2012 г. Реконструкция водопроводных сетей» |
| Проведение ямочного ремонта автомобильных дорог в ст.Привольной 10 км | 1038,0 — краевой бюджет 1046,6 — местный бюджет | 2084,6 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети Привольненского сельского поселения, по ул.Школьной, ул.Кооперативной, ул.Набережной, ул.Южной. |
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации | 20,0 — местный бюджет | 20,0 | Предоплата за подготовку документов территориального планирования. Разработка генерального плана планируется в 2011 году. Результат — создание благоприятных условий для проживания, создание перспектив социально-экономического развития территории. |
| Реконструкция спортивного зала для секции бокса | 30,0 — внебюджетные источники 30,0 — местный бюджет | 60,0 | Капитальный ремонт спортивного зала для секции бокса. Создание благоприятных условий для развития спортивной культуры населения Привольненского с/п. |
| Благоустройство территории населенных пунктов Привольненского сельского поселения | 1338,9 — местный бюджет | 1338,9 | Поддержание систем уличного освещения в технически-исправном состоянии, обеспечение санитарного порядка на улицах населенных пунктов и в местах массового отдыха, озеленение территории сельского поселения. |
| Итого: | 3800,1 | 3800,1 |  |
| Всего: | 216185,6 | 212945,6 |  |

Начальник управления экономики

администрации МО Каневской район                                                                                                                       И.Н. Гречина