Мониторинг реализации комплексных планов развития (комплексных инвестиционных планов модернизации экономики) сельских поселений  с монопрофильной структурной экономики муниципального образования Каневской район за 9 месяцев 2011 года

| Наименование меры | Поступило денежных средств, тыс. руб. | Освоено денежных средств, тыс. руб. | Результаты реализации меры, в том числе промежуточные |
| --- | --- | --- | --- |
| Новодеревянковское сельское поселение |
| Строительство сетей газопровода среднего и низкого давления общей протяженностью 5 км. | 14000,0 — краевой бюджет | 10760,00 (остаток денежных средств 3240,00 перечислен в краевой бюджет) | Построена газопроводная линия общей протяженностью 8,6 км на хуторах Вольный, Ленинский, Приютный и Албаши . Это позволяет улучшить качество жизни населения и повысить инвестиционную привлекательность территории. |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Новодеревянковского с/п | 516,3— местный бюджет 954,6 – краевой бюджет | 516,3— местный бюджет 954,6 – краевой бюджет | Произведена частичная оплата за проектно-сметную документацию по разметке дорожных знаков. Произведен капитальный ремонт 446 м дороги по ул. Мира. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Благоустройство территории населенных пунктов Новодеревянковского сельского поселения | 1386,2 — местный бюджет | 1386,2 — местный бюджет | Поддержание систем уличного освещения в технически-исправном состоянии –произведен текущий ремонт уличного освещения по ул. Мира. Поддержание санитарного порядка на улицах населенных пунктов и в местах массового отдыха, озеленение территории сельского поселения. Произведен капитальный ремонт артезианской скважины. Данные меры создают комфортные условия для проживания и повышают привлекательность территории. |
| Итого: | 16857,1 | 13617,1 |  |
| Кубанскостепное сельское поселение |
| Реконструкция коровников крупного рогатого скота ОАО «Кубанская степь» | 23500 - внебюджетные источники | 23500 | Увеличение производства молока до 5 литров в сутки и продуктивности дойного стада на 10 %. |
| Ремонт подъездной автодороги к пос.Кубанская степь и пос.Степной | 1840 — местный бюджет | 1840 | Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Благоустройство территории населенных пунктов Кубанскостепного сельского поселения | 100 — внебюджетные источники | 100 | Обеспечение санитарного порядка на улицах населенных пунктов и в местах массового отдыха, озеленение территории. |
| Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2011 год». Ремонт дороги в п.Степной | 198,5 — местный бюджет 462,2 — краевой бюджет | 198,5 — местный бюджет 462,2 — краевой бюджет | Произведен ремонт дороги в п.Степной. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Итого: | 26100,7 | 26100,7 |  |
| Стародеревянковское сельское поселение |
| Улучшение инженерной инфраструктуры. Проведение работ по развитию систем наружного освещения | 610,0 — местный бюджет 1210 — краевой бюджет | 610,0 — местный бюджет 1210 — краевой бюджет | Проведены работы по развитию систем наружного освещения в ст.Стародеревянковской с использованием субсидии из краевого бюджета. Процент освещенности населенных пунктов Стародеревянковского с/п повысился на 6 % и достиг уровня 96 %. |
| Проведение мероприятий по развитию систем водоснабжения в течение 2011 года | 1700,0 — краевой бюджет 211,0 — местный бюджет | 1700,0 — краевой бюджет 211,0 — местный бюджет | Разработана проектно-сметная документация по развитию систем водоснабжения. Проведены работы по ремонту систем водоснабжения в ст.Стародеревянковской с использованием субсидии из краевого бюджета. Данное мероприятие увеличило общую протяженность водопровода в поселении на 1,5 км |
| Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2011 год» | 7000,00 — краевой бюджет 3000,00 — местный бюджет | 7000,00 — краевой бюджет 3000,00 — местный бюджет | Отремонтировано 5 % дорог с твердым покрытием в Стародеревянковском поселении. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Итого: | 13731 | 13731 |  |
| Красногвардейское сельское поселение |
| Строительство газопровода станицы Александровской | - | - | В 2010 году подготовлена проектно-сметная документация газопровода ст. Александровской, проведена экспертиза проекта в ноябре 2010 года. Финансирование в размере 14 млн. (7 млн. - краевой бюджет и 7 млн. - районный бюджет) строительство запланировано на 2012 год. |
| Разработка территориального планирования и градостроительной документации | 903,0 — краевой бюджет 53,0 — местный бюджет | 903,0 — краевой бюджет 53,0 — местный бюджет | В 2010 году заключено соглашение на разработку документов территориального планирования (разработчик — ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»), генеральный план находится в стадии разработки. Результат — создание благоприятных условий для проживания, создание перспектив социально-экономического развития территории. |
| Итого: | 956 | 956 |  |
| Новоминское сельское поселение |
| Реконструкция линий водоснабжения в течение 2011 года | - | - | Разработана проектно-сметная документация по реконструкции линий водоснабжения. Монтажные работы по реконструкции линии водоснабжения в ст.Новоминской перенесены на конец 2011 года до поступления субсидии из краевого бюджета. |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог Новоминского сельского поселения | 1541,0 — местный бюджет | 1541,0 — местный бюджет | Проведен текущий ремонт дорог ул.Советской, ул.Дружбы, ул.Ленина, ул.Вокзальной и ул.Котовского. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Замена действующих светильников ДРЛ-250Вт,ДРЛ-400Вт на энергосберегающие, мощностью 150Вт,70Вт | - | - | Поддержание систем уличного освещения в технически-исправном состоянии путем замены существующих светильников на энергосберегающие будет проведено в течение 4 квартала 2011 года. |
| Строительство оптово-розничного комплекса по заготовке и реализации сельскохозяйственной продукции | - | - | Подготовлено инвестиционное предложение, разработан бизнес-план, поиск инвестора |
| Строительство ветроэлектростанции (ВЭЛ) мощностью 176 млн.кВтч/год | 1000,0 — внебюджетные источники | 1000,0 — внебюджетные источники | Заключено соглашение на IX Международном инвестиционном Форуме в г. Сочи с ООО «ВЭС-ЮГ» в 2010 году, подготовка и оформление земельно-правовой документации |
| Строительство сельскохозяйственного предприятия по выращиванию и переработке грибов-шампиньонов | - | - | Заключен договор аренды с ООО консервное предприятие «Русское поле Албаши». |
| Итого: | 2541 | 2541 |  |
| Челбасское сельское поселение |
| Благоустройство территории населенных пунктов Челбасского сельского поселения - строительство детской волейбольной площадки по ул.Красной - ремонт дороги по ул. Первомайской (укладка гравия и ГПС) | 205,4 — местный бюджет 240,0 — местный бюджет 200,0 — местный бюджет | 205,4 — местный бюджет 240,0 — местный бюджет 200,0 — местный бюджет | Поддержание санитарного порядка на улицах населенных пунктов и в местах массового отдыха, озеленение территории сельского поселения. Построена детская волейбольная площадка по ул.Красной. Данные меры создают комфортные условия для проживания и повышают привлекательность территории. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Проведение реконструкции уличных водопроводных сетей в юго-восточной части Челбасского с/п протяженностью 5 км, в северо-западной части сельского поселения протяженностью 4,7 км | 721,3 — краевой бюджет 262,0 — местный бюджет | 721,3 — краевой бюджет 262,0 — местный бюджет | Проведена реконструкция водопроводных сетей ул.Свердлова, ул.Пролетарская, ул.Базарная, ул.Ленина, ул.Войкова, ул.Школьная, ул.Гоголя и пер.Гоголя в северо-западной части Челбасского с/п. Это позволяет улучшить качество жизни населения и повысить инвестиционную привлекательность территории. |
| Проведение работ по реконструкции линий уличного освещения по ул. Калинина и ул. Кубанской 1,6 км | 100,0 — краевой бюджет 100,0 — местный бюджет | 100,0 — краевой бюджет 100,0 — местный бюджет | Проведена реконструкция в полном объеме. Данные меры создают комфортные условия для проживания и повышают привлекательность территории. |
| Строительство универсального магазина «Магнит» по ул.Базарной | 1000,0 — внебюджетные источники | 1000— внебюджетные источники | Введение в эксплуатацию запланировано на конец 2011 г., в настоящее время ведется строительство. |
| Ремонт и реконструкция улично-дорожной сети ул.Комсомольской | 3493,6 — краевой бюджет 1497,2 — местный бюджет | 3493,6 — краевой бюджет 1497,2 — местный бюджет | Проведен ремонт и реконструкция улично-дорожной сети ул.Комсомольской, ул.Войкова и ул.Коминтерна в полном объеме. |
| Итого: | 7819,5 | 7819,5 |  |
| Привольненское сельское поселение |
| Реконструкция существующего водозабора по: - ул.Широкой с заменой водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы; - ул.Мира, ул. Прогонная, ул.Длинная, ул.Калинина, ул.Верхняя, ул.Свердликова | 86,0 — краевой бюджет 134,0 — местный бюджет | 86,0 — краевой бюджет 134,0 — местный бюджет | Привольненское с/п вошло в ФЦП «Социальное развитие села до 2012 г. Реконструкция водопроводных сетей». Разработана проектно-сметная документация по реконструкции линий водоснабжения. Закуплено 2 насоса. Согласно заключенному контракту реконструкция существующего водозабора будет завершена до конца 2011 года. |
| Проведение ямочного ремонта автомобильных дорог в ст.Привольной 10 км | 50,0 — внебюджетные источники | 50,0— внебюджетные источники | Проведен ямочный ремонт автомобильных дорог. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации | 1197,2 — краевой бюджет 63,0 — местный бюджет | 1197,2 — краевой бюджет 63,0 — местный бюджет | Разработан генеральный план. Результат — создание благоприятных условий для проживания, создание перспектив социально-экономического развития территории. |
| Благоустройство территории населенных пунктов Привольненского сельского поселения: - капитальный ремонт автомобильных дорог | 461,0 — краевой бюджет 200,0 — местный бюджет | 461,0 — краевой бюджет 200,0 — местный бюджет | Поддержание систем уличного освещения в технически-исправном состоянии, обеспечение санитарного порядка на улицах населенных пунктов и в местах массового отдыха, озеленение территории сельского поселения. Данные мероприятия намечены на 4 квартал 2011 г. Проведен текущий ремонт дорог 184 м. ул. Мира. Улучшены условия транспортных перевозок, повышено соответствие интенсивности движения. |
| Реализация инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса: 1. Строительство магазина запасных частей. 2. Строительство продуктового магазина | 6000 — внебюджетные источники | 6000— внебюджетные источники | Магазины введены в эксплуатацию. Результат - создание благоприятных условий для проживания, создание перспектив социально-экономического развития территории. Повышение уровня обеспеченности населения продуктами питания. |
| Итого: | 8191,2 | 8191,2 |  |
| Всего: | 61437,9 | 58197,9 |  |